105訴1547附件一
[bookmark: _GoBack]被告106年11年22月（本院收文日）言詞辯論意旨狀第15頁以下，有關履約進度表格：
	項次
	時間
	履約進度
	附件

	一
	105.10.18.
	1.第1批10,985枝手槍驗收合格
2.保固期限105年11月29日至108年11月28日
3.臺灣銀行採購部依據內政部警政署105年10月18日警署後字第10501544462號函通知，於105年10月19日通知臺灣銀行武昌分行依信用狀規定支付第1批手槍價款

	1. 請見被告提出之「行政訴訟答辯四狀」所附「本案採購時程表」附件19第2頁：「內政部警政署105年10月18日警署後字第10501544462號函」
2. 臺灣銀行採購部105年10月19日採購交一字第10500082381號函(見本狀附件1)

	二
	105.11.14.
	1.第2批12,222枝手槍驗收合格
2.保固期限105年12月22日至108年12月21日
3.臺灣銀行採購部依據內政部警政署105年11月14日警署後字第10501657352號函通知，於105年11月15日通知臺灣銀行武昌分行依信用狀規定支付第2批手槍價款
	1.請見被告提出之「行政訴訟答辯四狀」所附「本案採購時程表」附件19第5頁：「內政部警政署105年11月14日警署後字第10501657352號函」
2.臺灣銀行採購部105年11月15日採購交一字第10500088681號函(見本狀附件2)

	三
	106.5.1.
	第1、2批23,207枝手槍更換新品擊針總成，重新抽樣每批各20枝手槍(共40枝)通過保固實彈射擊測試
保固期限106年4月26日至109年4月25日
	請見被告提出之「行政訴訟答辯四狀」所附「本案採購時程表」附件20
：「內政部警政署106年5月1日警署後字第10600872761號函」

	四
	106.10.25.
	1.第3批手槍16,800枝驗收合
格
2.臺灣銀行採購部依據內政部警政署106年10月25日警署後字第10601559681號函通知，於106年10月31日通知臺灣銀行武昌分行依信用狀規定支付第3批手槍價款
	1.內政部警政署106年10月25日警署後字第10601559681號函(見本狀附件3)
2.臺灣銀行採購部106年10月31日採購交一字第10600079131號函(見本狀附件4)

	備註
	內政部警政署於105年12月下旬發現第1、2批23,207枝手槍有部分擊針生鏽情形，與立約商協商應於106年4月24日前完成更換第1、2批23,207枝手槍擊針總成，並重新抽樣每批各20枝(共40枝)手槍辦理保固實彈射擊測試，通過測試後開始計算3年保固期限。
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