被告106年11年22月（本院收文日）言詞辯論意旨狀第15頁以下，有關履約進度表格：

| 項次 | 時間 | 履約進度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 105.10.18. | 1.第1批10,985枝手槍驗收合格 2.保固期限105年11月29日至108年11月28日 3.臺灣銀行採購部依據內政部警政署105年10月18日警署後字第10501544462號函通知，於105年10月19日通知臺灣銀行武昌分行依信用狀規定支付第1批手槍價款 | - 請見被告提出之「行政訴訟答辯四狀」所附「本案採購時程表」附件19第2頁：「內政部警政署105年10月18日警署後字第10501544462號函」 - 臺灣銀行採購部105年10月19日採購交一字第10500082381號函(見本狀附件1) |
| 二 | 105.11.14. | 1.第2批12,222枝手槍驗收合格 2.保固期限105年12月22日至108年12月21日 3.臺灣銀行採購部依據內政部警政署105年11月14日警署後字第10501657352號函通知，於105年11月15日通知臺灣銀行武昌分行依信用狀規定支付第2批手槍價款 | 1.請見被告提出之「行政訴訟答辯四狀」所附「本案採購時程表」附件19第5頁：「內政部警政署105年11月14日警署後字第10501657352號函」 2.臺灣銀行採購部105年11月15日採購交一字第10500088681號函(見本狀附件2) |
| 三 | 106.5.1. | 第1、2批23,207枝手槍更換新品擊針總成，重新抽樣每批各20枝手槍(共40枝)通過保固實彈射擊測試 保固期限106年4月26日至109年4月25日 | 請見被告提出之「行政訴訟答辯四狀」所附「本案採購時程表」附件20 ：「內政部警政署106年5月1日警署後字第10600872761號函」 |
| 四 | 106.10.25. | 1.第3批手槍16,800枝驗收合 格 2.臺灣銀行採購部依據內政部警政署106年10月25日警署後字第10601559681號函通知，於106年10月31日通知臺灣銀行武昌分行依信用狀規定支付第3批手槍價款 | 1.內政部警政署106年10月25日警署後字第10601559681號函(見本狀附件3) 2.臺灣銀行採購部106年10月31日採購交一字第10600079131號函(見本狀附件4) |
| 備註 | 內政部警政署於105年12月下旬發現第1、2批23,207枝手槍有部分擊針生鏽情形，與立約商協商應於106年4月24日前完成更換第1、2批23,207枝手槍擊針總成，並重新抽樣每批各20枝(共40枝)手槍辦理保固實彈射擊測試，通過測試後開始計算3年保固期限。 |  |  |