附表三：「第二次變更設計工程預算補充說明書」手寫數字與驗收版鑑定報告鑑定複價之比較
	
	
	
	第二次變更設計工程預算補充說明書
	驗收版鑑定報告

	編號
	項次
	項目名稱
	複價
	鑑定複價

	
	
	
	手寫數字及標記位置
	

	1
	一
	假設工程
	
	 

	
	
	
	221,014,248
	

	2
	一11
	捷運出口臨時鋼棚
	1,356,210
	   1,004,600

	
	
	
	1 00
	

	3
	一13
	組合房屋
	2,126,440
	   1,296,320

	
	
	
	1 90
	

	4
	一14
	工務所配備
	5,213,450  
	   3,322,350

	
	
	
	3 00
	

	5
	一15
	臨時水電費
	102,384,000
90
	4,774,200  

	6
	一18
	施工電梯工程
	19,770,000
	 8,400,000

	
	
	
	11  60
	

	7
	二
	結構體工程
	
	

	
	
	
	1,162,175,173
	

	8
	二1

	辦公大樓地下層-
混凝土打除
	5,000,000
	   1,000,000

	
	
	
	1 00
	

	9
	二2

	辦公大樓地下層-
連續壁壁樁工程
	55,551,969
	 32,415,000

	
	
	
	50 00           
	

	10
	二3

	辦公大樓地下層-
支撐工程
	14,145,000
	   8,071,000

	
	
	
	          8 00
	

	11
	二4

	辦公大樓地下層-
觀測工程
	700,600
	    409,640

	
	
	
	41
	

	12
	二5

	辦公大樓地下層-
土方工程
	17,526,000
	  13,417,100

	
	
	
	13 00
	

	13
	二8

	辦公大樓地下層-
模版工程
	21,210,008
	  12,934,912

	
	
	
	13 00
	

	14
	二13

	辦公大樓地下層-
二次無收縮水泥工程
	903,000    
	    692,598

	
	
	
	70
	

	15
	二17

	辦公大樓一至六樓-
鋼筋綁紮工程
	26,619,008 
	  15,588,720

	
	
	
	15 0
	

	16
	二18

	辦公大樓一至六樓-
點焊鋼絲網工料費
	5,272,500  
	   3,004,675

	
	
	
	3 00
	

	17
	二19

	辦公大樓一至六樓-
鋼骨工程
	277,460,400
	 213,841,320

	
	
	
	210
	

	18
	二20

	辦公大樓一至六樓-
防火披覆工程
	9,175,500  
	   6,247,528

	
	
	
	6 00
	

	19
	二21

	辦公大樓一至六樓-
鋼承鈑工料費
	8,132,805  
	   4,901,524

	
	
	
	5 00
	

	20
	二31

	商場大樓地下層及一樓-觀測系統
	287,800    
	    174,850

	
	
	
	17
	

	21
	二32

	商場大樓地下層及一樓-土方工程
	1,298,800  
	    683,500

	
	
	
	             68
	

	22
	二40

	商場大樓二樓以上-
防火批覆工程
	39,444,250 
	   4,886,232

	
	
	
	          5 00
	

	23
	二41

	商場大樓二樓以上-
鋼承鈑工料費
	35,499,735 
	  27,519,387

	
	
	
	27 00
	

	24
	二42

	商場大樓二樓以上-
點焊鋼絲網工料費
	42,785,000
	  25,011,825

	
	
	
	25 00
	

	25
	二45
	住宅區地下層-
支撐工程
	51,561,600 
	  29,235,000

	
	
	
	29 00
	

	26
	二46
	住宅區地下層-
觀測系統
	2,809,400 
	   2,238,400

	
	
	
	2 2
	

	27
	二47
	住宅區地下層-
土方工程
	63,883,600 
	  41,327,400

	
	
	
	41
	

	28
	二50
	住宅區地下層-
模版工程
	64,144,347 
	  47,213,991

	
	
	
	47
	

	29
	二53
	住宅區地下層-
中間樁止水
	2,074,880  
	   1,461,000

	
	
	
	1 4
	

	30
	二54
	住宅區地下層-
二次無收縮水泥工程
	4,704,000  
	    522,252

	
	
	
	52
	

	31
	二57

	住宅區人工地盤以下結構-鋼筋綁紮工程
	44,465,381 
	  10,735,200

	
	
	
	10 00
	

	32
	二63

	住宅大樓D棟結構體工程-模版工程
	12,730,580 
	   9,977,277

	
	
	
	10  00
	

	33
	二71

	住宅大樓GJ棟結構體工程-模版工程
	26,818,240 
	  20,067,339

	
	
	
	20 00
	

	34
	二72

	其他棟住宅結構體工程-3000PSI混凝土工程
	65,150,138 
	  28,763,893

	
	
	
	28 00
	

	35
	三
	外牆裝修工程
	
	

	
	
	
	430,422,262
	

	36
	四
	內裝修工程
	
	

	
	
	
	856,120,591
	

	37
	五

	附屬工程-因應新店機廠開發必要工程
	
	

	
	
	
	39,866,467
	

	38
	六
	雜項裝修工程
	
	

	
	
	
	39,866,467
	

	39
	七
	門窗工程
	
	

	
	
	
	35,073,985
	

	40
	八
	電梯工程
	
	

	
	
	
	193,214,038
	

	41
	九
	廚房衛浴工程
	
	

	
	
	
	111,091,656
	

	42
	十
	衛浴設備
	
	

	
	
	
	61,236,450
	

	43
	十一
	機電工程
	
	

	
	
	
	2,008,336,646
	

	44
	十二
	其它工程
	
	

	
	
	
	123,290,350
	

	45
	十三
	景觀VIP室工程
	
	

	
	
	
	149,223,888
	




1

