附表三：「第二次變更設計工程預算補充說明書」手寫數字與驗收版鑑定報告鑑定複價之比較

|  |  |  | 第二次變更設計工程預算補充說明書 | 驗收版鑑定報告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 項次 | 項目名稱 | 複價 | 鑑定複價 |
|  |  |  | 手寫數字及標記位置 |  |
| 1 | 一 | 假設工程 |  |  |
|  |  |  | 221,014,248 |  |
| 2 | 一11 | 捷運出口臨時鋼棚 | 1,356,210 | 1,004,600 |
|  |  |  | 1 00 |  |
| 3 | 一13 | 組合房屋 | 2,126,440 | 1,296,320 |
|  |  |  | 1 90 |  |
| 4 | 一14 | 工務所配備 | 5,213,450 | 3,322,350 |
|  |  |  | 3 00 |  |
| 5 | 一15 | 臨時水電費 | 102,384,000 90 | 4,774,200 |
| 6 | 一18 | 施工電梯工程 | 19,770,000 | 8,400,000 |
|  |  |  | 11 60 |  |
| 7 | 二 | 結構體工程 |  |  |
|  |  |  | 1,162,175,173 |  |
| 8 | 二1 | 辦公大樓地下層- 混凝土打除 | 5,000,000 | 1,000,000 |
|  |  |  | 1 00 |  |
| 9 | 二2 | 辦公大樓地下層- 連續壁壁樁工程 | 55,551,969 | 32,415,000 |
|  |  |  | 50 00 |  |
| 10 | 二3 | 辦公大樓地下層- 支撐工程 | 14,145,000 | 8,071,000 |
|  |  |  | 8 00 |  |
| 11 | 二4 | 辦公大樓地下層- 觀測工程 | 700,600 | 409,640 |
|  |  |  | 41 |  |
| 12 | 二5 | 辦公大樓地下層- 土方工程 | 17,526,000 | 13,417,100 |
|  |  |  | 13 00 |  |
| 13 | 二8 | 辦公大樓地下層- 模版工程 | 21,210,008 | 12,934,912 |
|  |  |  | 13 00 |  |
| 14 | 二13 | 辦公大樓地下層- 二次無收縮水泥工程 | 903,000 | 692,598 |
|  |  |  | 70 |  |
| 15 | 二17 | 辦公大樓一至六樓- 鋼筋綁紮工程 | 26,619,008 | 15,588,720 |
|  |  |  | 15 0 |  |
| 16 | 二18 | 辦公大樓一至六樓- 點焊鋼絲網工料費 | 5,272,500 | 3,004,675 |
|  |  |  | 3 00 |  |
| 17 | 二19 | 辦公大樓一至六樓- 鋼骨工程 | 277,460,400 | 213,841,320 |
|  |  |  | 210 |  |
| 18 | 二20 | 辦公大樓一至六樓- 防火披覆工程 | 9,175,500 | 6,247,528 |
|  |  |  | 6 00 |  |
| 19 | 二21 | 辦公大樓一至六樓- 鋼承鈑工料費 | 8,132,805 | 4,901,524 |
|  |  |  | 5 00 |  |
| 20 | 二31 | 商場大樓地下層及一樓-觀測系統 | 287,800 | 174,850 |
|  |  |  | 17 |  |
| 21 | 二32 | 商場大樓地下層及一樓-土方工程 | 1,298,800 | 683,500 |
|  |  |  | 68 |  |
| 22 | 二40 | 商場大樓二樓以上- 防火批覆工程 | 39,444,250 | 4,886,232 |
|  |  |  | 5 00 |  |
| 23 | 二41 | 商場大樓二樓以上- 鋼承鈑工料費 | 35,499,735 | 27,519,387 |
|  |  |  | 27 00 |  |
| 24 | 二42 | 商場大樓二樓以上- 點焊鋼絲網工料費 | 42,785,000 | 25,011,825 |
|  |  |  | 25 00 |  |
| 25 | 二45 | 住宅區地下層- 支撐工程 | 51,561,600 | 29,235,000 |
|  |  |  | 29 00 |  |
| 26 | 二46 | 住宅區地下層- 觀測系統 | 2,809,400 | 2,238,400 |
|  |  |  | 2 2 |  |
| 27 | 二47 | 住宅區地下層- 土方工程 | 63,883,600 | 41,327,400 |
|  |  |  | 41 |  |
| 28 | 二50 | 住宅區地下層- 模版工程 | 64,144,347 | 47,213,991 |
|  |  |  | 47 |  |
| 29 | 二53 | 住宅區地下層- 中間樁止水 | 2,074,880 | 1,461,000 |
|  |  |  | 1 4 |  |
| 30 | 二54 | 住宅區地下層- 二次無收縮水泥工程 | 4,704,000 | 522,252 |
|  |  |  | 52 |  |
| 31 | 二57 | 住宅區人工地盤以下結構-鋼筋綁紮工程 | 44,465,381 | 10,735,200 |
|  |  |  | 10 00 |  |
| 32 | 二63 | 住宅大樓D棟結構體工程-模版工程 | 12,730,580 | 9,977,277 |
|  |  |  | 10 00 |  |
| 33 | 二71 | 住宅大樓GJ棟結構體工程-模版工程 | 26,818,240 | 20,067,339 |
|  |  |  | 20 00 |  |
| 34 | 二72 | 其他棟住宅結構體工程-3000PSI混凝土工程 | 65,150,138 | 28,763,893 |
|  |  |  | 28 00 |  |
| 35 | 三 | 外牆裝修工程 |  |  |
|  |  |  | 430,422,262 |  |
| 36 | 四 | 內裝修工程 |  |  |
|  |  |  | 856,120,591 |  |
| 37 | 五 | 附屬工程-因應新店機廠開發必要工程 |  |  |
|  |  |  | 39,866,467 |  |
| 38 | 六 | 雜項裝修工程 |  |  |
|  |  |  | 39,866,467 |  |
| 39 | 七 | 門窗工程 |  |  |
|  |  |  | 35,073,985 |  |
| 40 | 八 | 電梯工程 |  |  |
|  |  |  | 193,214,038 |  |
| 41 | 九 | 廚房衛浴工程 |  |  |
|  |  |  | 111,091,656 |  |
| 42 | 十 | 衛浴設備 |  |  |
|  |  |  | 61,236,450 |  |
| 43 | 十一 | 機電工程 |  |  |
|  |  |  | 2,008,336,646 |  |
| 44 | 十二 | 其它工程 |  |  |
|  |  |  | 123,290,350 |  |
| 45 | 十三 | 景觀VIP室工程 |  |  |
|  |  |  | 149,223,888 |  |