附表二：活動中心清潔及清運費

| 項次 | 項目及說明 | 數量 | 原告請求金額 | 本院認定金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地下一樓 |  |  |  |  |
| 01 | 燃燒後廢棄物清理、集中（含小隔間內，1天20人，約4天） | 80工 | 138000 | 138000 |  |
| 02 | 燃燒後廢棄物運至1樓集中（1天約10人接力運至1樓集中堆放，約6天） | 60工 | 103500 | 103500 |  |
| 03 | 窗戶旁搭梯 | 1式 | 14378 | 14378 |  |
| 04 | 可用之物品拆卸，搬至活動中心一樓外走廊（含學校保留之軟墊泡棉拆除，運動器材拆除，辦公物品） | 20工 | 34500 | 34500 |  |
|  | 小計 |  | 290378 | 290378 |  |
| 二 | 1樓外牆清洗 |  |  |  |  |
| 01 | 1樓外牆南側（不搭鷹架） | 501.84 平方公尺 | 76782 | 76782 |  |
| 02 | 1樓西側（不搭鷹架） | 852.72平方公尺 | 130466 | 130466 |  |
| 03 | 1樓東方（不搭鷹架） | 130平方公尺 | 19890 | 19890 |  |
| 04 | 1樓~5樓西南梯清洗 | 302平方公尺 | 46206 | 46206 |  |
| 05 | 1樓~5樓西南梯油漆 | 285.6平方公尺 | 60262 | 33144 | 折舊 |
| 06 | 1樓走道地面隆起敲除，外牆部分磁磚隆起敲除 | 6工 | 20130 | 20130 |  |
|  | 小計 |  | 353735(應為353736) | 326618 |  |
| 三 | 1樓會議室內部及外面桌椅地面 |  |  |  |  |
| 01 | 會議室男女廁所清洗 | 8工 | 13800 | 13800 |  |
| 02 | 會議室地板清洗擦拭 | 12工 | 20700 | 20700 |  |
| 03 | 會議室牆面局部油漆 | 2式 | 6710 | 3691 | 折舊 |
| 04 | 會議室牆面、家具擦拭 | 7工 | 12075 | 12075 |  |
| 05 | 會議室玻璃清洗 | 3工 | 5175 | 5175 |  |
| 06 | 沙發椅子清潔 | 208張 | 59904 | 59904 |  |
| 07 | 原有壁紙剔除、更新 | 1式 | 23963 | 13180 | 折舊 |
| 08 | 更換一樘窗簾 | 1堂 | 6230 | 3427 | 折舊 |
| 09 | 2樓桌椅擦拭、地面清潔 | 4工 | 6900 | 6900 |  |
| 10 | 外部樓梯擦拭 | 1工 | 1725 | 1725 |  |
|  | 小計 |  | 157183(應為157182) | 140577 |  |
| 四 | 2樓 |  |  |  |  |
| 01 | 男女廁清洗 | 8工 | 13800 | 13800 |  |
| 02 | 自習室地板清洗擦拭 | 4工 | 6900 | 6900 |  |
| 03 | 桌椅清洗擦拭 | 6工 | 10350 | 10350 |  |
| 04 | 視聽資料室清洗擦拭 | 6工 | 10350 | 10350 |  |
| 05 | 視聽資料室牆面油漆（含部分水泥脫落批土） | 1式 | 7688 | 4228 | 折舊 |
| 06 | 多媒體教室椅子、地面清理擦拭 | 8工 | 13800 | 13800 |  |
| 07 | 體育館看台清潔 | 6工 | 10350 | 10350 |  |
| 08 | 男女更衣室清洗 | 8工 | 13800 | 13800 |  |
| 09 | 男女更衣室部分油漆修補 | 1式 | 2876 | 2876 |  |
| 10 | 3~5樓東南側梯油漆（含脫落清除） | 1式 | 30672 | 16870 | 折舊 |
|  | 小計 |  | 120586 | 103324 |  |
| 五 | 3樓 |  |  |  |  |
| 01 | 男女廁清洗 | 8工 | 13800 | 13800 |  |
|  | 小計 |  | 13800 | 13800 |  |
| 六 | 4樓 |  |  |  |  |
| 01 | 男女廁清洗 | 8工 | 13800 | 13800 |  |
| 02 | 走道清洗 | 6工 | 10350 | 10350 |  |
|  | 小計 |  | 24150 | 24150 |  |
| 七 | 雜項 |  |  |  |  |
| 01 | 窗簾清洗 | 1式 | 101218 | 101218 |  |
| 02 | 鋁門窗含破裂玻璃更換或封板，1樓部分封板共21處，2樓更換破裂玻璃26片 | 1式 | 61542 | 33848 | 折舊 |
| 03 | 臨時水電費（須電箱） | 1式 | 143775 | 143775 |  |
|  | 小計 |  | 306535 | 278841 |  |
| 八 | 垃圾運棄 |  |  |  |  |
| 01 | 地下1樓垃圾處理費 | 207立方公尺 | 218178 | 218178 |  |
| 02 | 1樓垃圾處理費 | 14立方公尺 | 14756 | 14756 |  |
|  | 小計 |  | 232934 | 232934 |  |
| 九 | 完工後1~5樓二次清潔 | 12工 | 20700 | 20700 |  |
|  | 小計 |  | 20700 | 20700 |  |
| 總計 |  |  | 1520000(應為1520001) | 1431322 |  |