附表三－103建上21-點工明細整理
	編號
	日  期
	工 作 內 容
	數  量
	備   註

	1. 
	98/12/2
	A7 4F鋁窗、鋁門客變外部打底、內部粉光
	1大工1小工
	

	2. 
	98/12/1
	A7客變、4F落地鋁窗、內外粉刷
	1大工2小工
	

	3. 
	98/10/16
	1E（前陽台）、5D（後陽台）
水電管路打石後補貼二丁掛
	1（大）工
	

	4. 
	98/9/17
	7E、90cm樑底粉光完成後，又打除重新打底粉光
	2（大）工
	

	5. 
	98/11/16
	A6客變廚牆及次浴側牆砂漿粉刷打底
	1大工1小工
	

	6. 
	98/11/9
	A23設計戶一、二樓磚牆粉刷
	2大工1小工
	

	7. 
	98/11/8
	A23；1F孝親房牆面粉刷（貼磁底＆粉光面
	1大、1小工
	

	8. 
	98/11/7
	A23. 1F 孝親房牆面粉刷
	1大、1小工
	

	9. 
	98/11/16
	11/15G5客變廚牆外推補二丁掛貼磁
11/16G3西側露台補二丁掛（原已貼磁後打除重貼）
	2（大）工
	

	10. 
	98/11/21
	A7 1~4F樓梯打底粉刷
	1大工1小工
	

	11. 
	98/11/20
	A07 4F 鋁窗台度砌磚
	1大工1小工
	

	12. 
	98/11/19
	A07 1-4F 樓梯粉光
	1大1小工
	無簽名

	13. 
	98/11/22
	1、 大樓RF、水塔、四周牆面下方補二丁掛 
2、 店面南側補貼二丁掛
	2天*2大工
合計4大工
	

	14. 
	98/11/20
	1、 D7露台補二丁掛 
2、 G6客變補廚牆及次浴牆壁磚 
3、 6E後陽台廚房鋁門移位補貼二丁掛 
4、 工務所2樓外牆破損修補二丁掛

	2大工
	

	15. 
	98/11/16
	G6客變廚牆及次浴側牆砂漿粉刷打底
	1大工1小工
	同編號5

	16. 
	98/12/4
	甲梯梯側粉刷
A3 2F浴室、浴缸修補
	男1工女1工
	無簽名

	17. 
	98/10/16
	1D後陽台水電管路打石＆鋁窗3栓改組立後貼二丁掛
	2（大）工
	

	18. 
	98/11/21
	7 1~4F樓梯打底粉刷
	1大工1小工
	同編號10

	19. 
	98/11/20
	A07 4F 鋁窗台度砌磚
	1大1小工
	同編號11

	20. 
	98/11/7
	A23 1F孝親房牆面粉刷
	1大工1小工
	同編號8

	21. 
	98/11/8
	1、A23 1F孝親房牆面粉刷（貼磁底＆粉光面
	1大1小工
	同編號7

	22. 
	98/11/9
	A23設計戶一、二樓磚牆粉刷
	3大工2小工
	同編號6

	23. 
	98/11/19
	A07 1-4F樓梯粉光
	1大1小工
	同編號12

	24. 
	98/12/7
	A7-4F 落地窗客變改立鋁門&鋁窗、外部補貼二丁掛磁磚
	1（大）工
	

	25. 
	98/12/10
	30*45壁磚貼磁
1、A17-2F浴缸牆貼30*40壁磚 
2、A2-1F 衛浴貼20*45壁磚
3、A2-3F貼浴缸牆30*45壁磚
	1大工
	

	26. 
	98/12/3
	A1~A7 2F主浴門邊粉光
	1大工1小工
	

	27. 
	98/12/14
	A2 BF梯背粉刷修補
D4 前落地窗填縫打底粉刷
D1次臥牆修補、甲梯梯間鋁窗邊條粉刷修補
	2大工1小工
	阿金（黃清金）

	28. 
	98/12/24
	1. A3-2F 主浴賽克磁磚修補  
2. A15-2F地坪馬賽克磁磚貼作
3. D3磁磚修改  
4. D2後陽台二丁掛修補 
5. D4前陽台落地窗下檔二丁掛修補  
6. 店6-1F次浴地磚修補
	2大工
	

	29. 
	99/1/2
	1. D4次臥60*60拋光地磚修補5片 
2. A16-1F大門80*80拋光地磚修補2片（扶手污染）
	4大工
	

	30. 
	98/12/14
	A2下半支樓梯磚修改貼磁
	1大1小工
	

	31. 
	98/12/11
	1. A15廚壁上部牆面粉光 
2. A2梯背（BF）粉刷 
3. A23 1F孝親房窗邊粉刷 
4. A23 2F木門框邊粉刷
5. A23 2F主浴牆面打底、貼磁 
6. A23.B6 隔戶圍牆管路粉刷  
7. 甲、乙梯機房內部粉刷
	4大工2小工
	泥作阿金（黃清金）

	32. 
	98/12/10
	A2 1F地坪修補80*80*1塊拋光地磚
	0.5大工
	

	33. 
	98/12/1
	A7客變、4F落地鋁窗內外粉刷
	1大工2小工
	同編號2

	34. 
	98/12/2
	A7 4F 鋁窗鋁門客變外部打底、內部粉光
	1大工1小工
	同編號1

	35. 
	98/12/3
	A1~A7 2F主浴門邊粉光
	1大工1小工
	同編號26

	36. 
	98/4/8
	貼塑條
	1大工1小工
	無簽名

	37. 
	98/4/1
	貼定型塊
	1大工1小工
	無簽名

	38. 
	98/11/20
	A區4F露台開口修補二丁掛磁磚

抹縫
	2日*3大工
合計6大工
補1（大）工
	共7大工

	39. 
	98/4/12
	修補
	1大工1小工
	無簽名

	40. 
	98/4/2
	貼塑條
	1大工1小工
	無簽名

	41. 
	98/9/17
～20
	1. 3G後露台鋁窗邊及台度砌磚
2. 3D次臥門改邊砌磚
3. 5G後陽台外推及主臥門改邊、主臥浴開口封閉、浴缸邊牆砌磚
4. 5D後陽台欄杆台度
5. A02、A03 1F廁所牆內縮
6. A12 1F落地窗側牆改邊、2F落地窗兩邊側牆
7. 1E 次臥牆加砌
	合計9/17、9/18、9/19、9/20
3.5大工、2.5小工
	

	42. 
	98/11/18
	A區吊料點工部分：
1. A區2F主浴牆補高（含平台）、補紅磚
2. A區 01~07 1F廁浴牆內縮、補紅磚 
3. A區 4F露台女兒牆開口補水泥、砂、紅磚 
4. A02.2F 落地窗內縮重立、窗側補水泥、紅磚、
A15. 1、2F壁、地磚客變，重新備料
5. 上列4項配合公司進度 2班施作
	
2（大）工

1大1小工

1大1小工

2大工


合計6大工2小工
	

	43. 
	98/12/4
	甲梯梯側粉刷
A3 2F 浴室浴缸修補
	男1工女1工
	同編號16

	44. 
	98/10/27
	A23樣品屋砌磚二道(245、295)
	1.5大工
	

	45. 
	98/10/30
	A15客變2F主浴牆加砌磚至35cm
A17 1F至BF樓梯補砌磚
G6客變次浴及廚房加側牆（62,75cm,高3m）
	1.5大工
	

	46. 
	98/10/31
	G6客變主臥欄右移20cm,加砌門側磚牆
A16、A18 BF至1F樓梯補砌紅磚
	1.5大工0.5小工
	

	47. 
	98/11/1
	A區16~18戶 1F至BF 樓梯磁磚貼補階梯紅磚
	1大工
	

	48. 
	98/11/7
	5G&6G主浴浴缸正面弧形砌磚
	0.5大工
	

	49. 
	98/10/10

98/10/11
98/10/12

98/10/13
98/10/14



98/10/15
	8E浴廁門框改向、框邊砌磚、7D浴缸砌三面紅磚
大樓、2、3、7F浴缸三面砌磚
3G客變後陽台砌磚
5D客變次臥牆加砌紅磚
4、5、6F（大樓）浴缸三面砌磚
1、A1、A3、A5、A6、A7 1F廁所牆移位加砌紅磚
2、大樓2、3F浴缸正面牆砌紅磚（浴缸裝妥）
1、A1、A3、A5、A6、A7 1F廁所牆移位加砌紅磚
2、大樓4、5、6F浴缸裝妥、正面牆加砌紅磚
	6大工6小工
	


[bookmark: _GoBack]附註：
1. 無工地主任簽名（編號12.16.36.37.39.40.43）、重複（編號15.18.19.20.21.22.23.33.34.35）及黃清金部分（編號27.31）
均不予計入。
2. 其餘點工總計61大工、22小工，按大工單價新台幣（下同）
2300元、小工單價1800元計算，合計17萬9900元，計算式
：2300＊61＋1800＊22＝179,000元。
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