附表一：

| 編號 | 當事人 | 戶號 | 締約 | 價額(新台幣) | 存證信函 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 林泓毅 | E3 | 100.8.4 建物(原證1)、土地(原證2) | 建物：10,626,000 土地：9,224,000 總價：19,850,000 | - 104.7.31竹北光明郵局第426號存證信函(原證19) - 104.9.14竹北光明郵局第537號存證信函(原證20) - 104.9.17台北建北郵局第1051號存證信函(原證21) - 104.10.2台北建北郵局第1140號存證信函(原證48) |
|  | 鄭彥誠 | C4 | 101.3.15 建物(原證3)、土地(原證4) | 建物：10,052,000 土地：8,248,000 總價：18,300,000 | - 104.8.19新竹內湖路郵局第40號存證信函(原證22) - 104.9.21新竹內湖路郵局第45號存證信函(原證23) - 104.10.2台北建北郵局第1140號存證信函(原證48) |
|  | 許育修 | A26 | 102.3.11 建物(原證5)、土地(原證6) | 建物：16,071,000 土地：14,809,000 總價：30,880,000 | 1. 104.9. 18竹北郵局第406號存證信函(原證24) 2. 104.10.2台北建北郵局第1140號存證信函(原證48) |
|  | 于耀雯 | D05 | 101.10.31 建物(原證7)、土地(原證8) | 建物：11,374,000 土地：7,076,000 總價：18,450,000 | 1. 104.9. 25新北市政府郵局第425號存證信函(原證25) 2. 104.10.2台北建北郵局第1140號存證信函(原證48) |
|  | 徐敏嘉 | C12 | 100.6.12 建物(原證9)、土地(原證10) | 建物：10,818,000 土地：9,182,000 總價：20,000,000 | - 104.7.23竹北六家郵局226號存證信函 (原證26) - 104.9.16竹北郵局401號存證信函(原證27) - 104.10.2台北建北郵局第1140號存證信函(原證48) |
|  | 黃麗真 | C15 | 100.7.29 建物(原證11)、土地(原證12) | 建物：10,720,000 土地：9,480,000 總價：20,200,000 | 1. 104.9.15竹北光明郵局542號存證信函(原證28) 2. 104.10.2台北建北郵局第1140號存證信函(原證48) |
|  | 吳東霖 | A8 | 100.9.20 建物(原證13)、土地(原證14) | 建物：11,655,000 土地：10,845,000 總價：22,500,000 | - 104.7.21竹北光明郵局第398號存證信函(原證29) - 104.8.19台北世貿郵局第217號存證信函(原證30) - 104.9.4竹北光明郵局第513號存證信函(原證31) |
|  | 周家驊 | B23 | 101.4.16 建物(原證15)、土地(原證16) | 建物：11,722,000 土地：12,278,000 總價：24,000,000 | 1. 104.9.15新竹光明郵局第541號存證信函(原證32) 2. 104.10.2台北建北郵局第1140號存證信函(原證48) |
|  | 旺多發不動產開發有限公司 | A16 | 102.5.18建物(原證17)、土地(原證18) | 建物：12,798,000 土地：11,952,000 總價：24,750,000 | - 104.8.12竹北嘉豐郵局第432號存證信函(原證33) - 104.9.17竹北郵局第403號存證信函(原證34) - 104.10.2台北建北郵局第1140號存證信函(原證48) |
|  | 彭文玲 | A12 | 101.3.10 建物(原證46)、 土地(原證47) | 建物：12,596,000 土地：11,504,000 總價：24,100,000 | 104.10.29台北建北郵局第1264號存證信函(原證49) |

附表四：被告德鑫公司應返還之房屋價款

|  | 林泓毅 | 3,530,000元 (計算式：100,000元[訂金]+1,890,000元[簽約金]+14×110,000元＝3,530,000元) |
| --- | --- | --- |
|  | 鄭彥誠 | 3,230,000元 (計算式：100,000元[訂金]+1,730,000元[簽約金]+14×100,000元＝3,230,000元) |
|  | 許育修 | 4,170,000元 (計算式：100,000元[訂金]+2,990,000元[簽約金]+6×180,000元＝4,170,000元) |
|  | 于耀雯 | 3,390,000元 (計算式：100,000元[訂金]+1,750,000元[簽約金]+14×110,000元＝3,390,000元) |
|  | 徐敏嘉 | 3,540,000元 (計算式：100,000元[訂金]+1,900,000元[簽約金]+14×110,000元＝3,540,000元) |
|  | 黃麗真 | 3,560,000元 (計算式：100,000元[訂金]+1,920,000元[簽約金]+14×110,000元＝3,560,000元) |
|  | 吳東霖 | 3,940,000元 (計算式：100,000元[訂金]+2,150,000元[簽約金]+13×130,000元＝3,940,000元) |
|  | 周家驊 | 4,250,000元 (計算式：100,000元[訂金]+2,300,000元[簽約金]+3×140,000元+11×130,000元＝4,250,000元) |
|  | 旺多發不動產開發有限公司 | 4,440,000元 (計算式：100,000元[訂金]+2,380,000元[簽約金]+14×140,000元＝4,440,000元) |

附表五：被告德鑫公司應給付之遲延利息

|  | 林泓毅 | 140,494元 (計算式：每日遲延利息為706元(計算式：3,530,000× 2/10000＝706元)，被告德鑫公司應給付之遲延利息為140,494元(計算式：706×199天＝140,494元)) |
| --- | --- | --- |
|  | 鄭彥誠 | 128,554元 (計算式：每日遲延利息為646元(計算式：3,230,000× 2/10000＝646元)，被告德鑫公司應給付之遲延利息為128,554元(計算式：646×199天＝128,554元)) |
|  | 許育修 | 165,966元 (計算式：每日遲延利息為834元(計算式：4,170,000× 2/10000＝834元)，被告德鑫公司應給付之遲延利息為165,966元(計算式：834×199天＝165,966元)) |
|  | 于耀雯 | 134,922元 (計算式：每日遲延利息為678元(計算式：3,390,000× 2/10000＝678元)，被告德鑫公司應給付之遲延利息為134,922元(計算式：678×199天＝134,922元)) |
|  | 徐敏嘉 | 140,892元 (計算式：每日遲延利息為708元(計算式：3,540,000× 2/10000＝708元)，被告德鑫公司應給付之遲延利息為140,892元(計算式：708×199天＝140,892元)) |
|  | 黃麗真 | 141,688元 (計算式：每日遲延利息為712元(計算式：3,560,000× 2/10000＝712元)，被告德鑫公司應給付之遲延利息為141,688元(計算式：712×199天＝141,688元)) |
|  | 吳東霖 | 156,812元 (計算式：每日遲延利息為788元(計算式：3,940,000× 2/10000＝788元)，被告德鑫公司應給付之遲延利息為156,812元(計算式：788×199天＝156,812元)) |
|  | 周家驊 | 169,150元 (計算式：每日遲延利息為850元(計算式：4,250,000× 2/10000＝850元)，被告德鑫公司應給付之遲延利息為169,150元(計算式：850×199天＝169,150元)) |
|  | 旺多發不動產開發有限公司 | 176,712元 (計算式：每日遲延利息為888元(計算式：4,440,000× 2/10000＝888元)，被告德鑫公司應給付之遲延利息為176,712元(計算式：888×199天＝176,712元)) |

附表六：被告德鑫公司應給付之違約金

|  | 林泓毅 | 1,593,900元 (計算式：10,626,000元×15/100=1,593,900元) |
| --- | --- | --- |
|  | 鄭彥誠 | 1,507,800元 (計算式：10,052,000元×15/100=1,507,800元) |
|  | 許育修 | 2,410,650元 (計算式：16,071,000元×15/100=2,410,650元) |
|  | 于耀雯 | 1,706,100元 (計算式：11,374,000元×15/100=1,706,100元) |
|  | 徐敏嘉 | 1,622,700元 (計算式：10,818,000元×15/100=1,6222,700元) |
|  | 黃麗真 | 1,608,000元 (計算式：10,720,000元×15/100=1,608,000元) |
|  | 吳東霖 | 1,748,250元 (計算式：11,655,000元×15/100=1,748,250元) |
|  | 周家驊 | 1,758,300元 (計算式：11,722,000元×15/100=1,758,300元) |
|  | 旺多發不動產開發有限公司 | 1,919,700元 (計算式：12,798,000元×15/100=1,919,700元) |

附表七：被告張桂花應返還原告之土地價款

|  | 林泓毅 | 205萬元(計算式：400,000元[開工款]+110,000元×15＝2,050,000元) |
| --- | --- | --- |
|  | 鄭彥誠 | 187萬元(計算式：370,000元[開工款]+100,000元×15＝1,870,000元) |
|  | 許育修 | 317萬元(計算式：620,000元[開工款]+170,000元×15＝3,170,000元) |
|  | 于耀雯 | 187萬元(計算式：370,000元[開工款]+100,000元×15＝1,870,000元) |
|  | 徐敏嘉 | 205萬元(計算式：400,000元[開工款]+110,000元×15＝2,050,000元) |
|  | 黃麗真 | 205萬元(計算式：400,000元[開工款]+110,000元×15＝2,050,000元) |
|  | 吳東霖 | 240萬元(計算式：450,000元[開工款]+130,000元×15＝2,400,000元) |
|  | 周家驊 | 258萬元(計算式：480,000元[開工款]+140,000元×15＝2,580,000元) |
|  | 旺多發不動產開發有限公司 | 260萬元(計算式：500,000元[開工款]+140,000元×15＝2,600,000元) |

附表九：被告德鑫公司應返還之房屋價款

| 彭文玲 | 4,230,000元 (計算式：100,000元[訂金]+2,310,000元[簽約金]+13×140,000元＝4,230,000元) |
| --- | --- |

附表十：被告德鑫公司應給付之遲延利息

| 彭文玲 | 168,354元 (計算式：每日遲延利息為706元(計算式：4,230,000× 2/10000＝846元)，被告德鑫公司應給付之遲延利息為168,354元(計算式：846×199天＝168,354元)) |
| --- | --- |

附表十一：被告德鑫公司應給付之違約金

| 彭文玲 | 1,889,400元 (計算式：12,596,000元×15/100=1,889,400元) |
| --- | --- |

附表十二：被告張桂花應返還原告之土地價款

| 彭文玲 | 258萬元 (計算式：480,000元[開工款]+140,000元×15＝2,580,000元) |
| --- | --- |