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工程預算單
客戶名稱：中壢-中山路-洪公館            施工地點：桃園縣中壢市中山路331-333號           日期：104/06/04

	被告報價（原證11）
	被告實際施作計價

	項次
	項目
	單位
	數量
	單價
	金額
	說明
	被告施作部分（加工費及大板材費用）

	拾壹
	石材工程
	
	
	
	
	
	

	1
	頂級黃水晶石材大板-64片
	才
	1664
	2,000
	3,328,000
	大板材費用
	未施作

	
	鋪二樓客廳，門口玄關及三樓走道
	
	
	
	

	2
	頂級黃水晶石材大板-22片
	才
	580
	2,100
	1,218,000
	大板材費用
	未施作

	
	鋪三樓玄關主臥
	
	
	
	

	3
	頂級舊米黃石材大板(無瑕疵)
	才
	3500
	550
	1,925,000
	大板材費用
	1、 五樓儲藏室已施作，面積79才，每才單價550元，共計43,450元(計算式：79＊550＝43,450…【五樓儲藏室大板材料費】)。
2、 被告未就五樓儲藏室之加工部分報價【參見原證8】(故依匯佳石業之報價為39,690元…【五樓儲藏室加工費】)。
3、 5樓儲藏室以外石材連工帶料未見被告報價(故依匯佳石業之報價為716,770元…【五樓儲藏室以外之大板材料費及加工費】)。
4、 6樓走道及健身房已施作，面積422.36才，每才單價550元，再加計6樓水刀拼花連工帶料為15萬8000元，共計390,298元(計算式：422.36＊550＋158000＝390,298…【6樓走道及健身房大板材料費、6樓水刀拼花連工帶料】)。
5、 被告就6樓走道及健身房之加工、施工面積為422.36才，施工單價為280元，共計118,260.8元(計算式：422.36＊280＝118,260.8…【6樓走道及健身房加工費】)。
6、 關於此項目，被告僅施作五樓儲藏室、六樓走道及健身房，再加計6樓水刀拼花，前述已施作部分之加工及板材費用共計1,308,468元(計算式：43,450＋39,690＋716,770＋390,298＋118,260＝1,308,468)，其餘部份未施作。
7、 關於此項目悉依被告報價計算，被告未報價部分，難認當事人間意思表示合致，故僅以匯佳石業之報價為準。

	
	二樓大玄關，餐廳，廚房，和室，麻將間，三樓更衣室，儲藏室，各間客房，五樓儲藏室，六樓走道及健身房
	8、 

	
	
	

	4
	頂級葡萄牙奧羅拉石材大板
	才
	360
	850
	306,000
	大板材費用
	1、 已施作。
2、 面積為360才，每才加工、施工單價為280元，共計100,800元(計算式：360＊280＝100,800…【加工費】)。
3、 前述已施作部分之加工與板材費共計406,800元(計算式：306,000【大板材料費】＋100,800＝406,800)。

	
	鋪四樓女孩房
	
	
	
	
	
	

	5
	頂級維納斯白石材
	才
	680
	750
	510,000
	大板材費用
	1、 已施作。
2、 面積為680才，每才加工、施工單價為280元，共計190,400元(計算式：680＊280＝190,400…【加工費】)。
3、 前述已施作部分之加工與板材費共計700,400元(計算式：510,000【大板材料費】＋190,400＝700,400)。

	
	鋪四樓客廳，玄關走道
	
	
	
	
	
	

	6
	頂級藍水晶石材大板
	才
	650
	900
	585,000
	大板材費用
	未施作

	
	鋪四樓主臥室
	
	
	
	
	
	

	7
	頂級亞馬遜石材大板
	才
	320
	1,200
	384,000
	大板材費用
	1、 已施作。
2、 面積為320才，每才加工、施工單價為280元，共計89,600元(計算式：320＊280＝89,600…【加工費】)。
3、 前述已施作部分之加工與板材費共計473,600元(計算式：384,000【大板材料費】＋89,600＝473,600)。

	
	鋪四樓男孩房
	
	
	
	
	
	

	8
	頂級灰姑娘石材大板
	才
	80
	700
	56,000
	大板材費用
	1、 已施作。
2、 面積為80才，每才加工、施工單價為1280元，共計102,400元(計算式：80＊1280＝102,400…【加工費】)。
3、 前述已施作部分之加工與板材費共計158,400元(計算式：56,000【大板材料費】＋102,400＝158,400)。

	
	鋪四樓儲藏室
	
	
	
	
	
	

	
	石材大板總計
	才
	7834
	
	8,312,000
	
	

	備註
	合計
	
	
	前開已施作部分之加工與板材費共計3,047,668元(計算式：1,308,468＋406,800＋700,400＋473,600＋158,400＝3,047,668)。

	
	設計費10%
	
	8,312,000
	

	
	監造費0%
	
	
	

	
	營業稅5%
	
	
	

	本單為石板報價，未含施工費
	總     計
	
	8,300,000（合意計價金額）
	

	工程總價：                  捌佰參拾壹萬貳仟
	元整



