附表：

工程預算單

客戶名稱：中壢-中山路-洪公館            施工地點：桃園縣中壢市中山路331-333號           日期：104/06/04

| 被告報價（原證11） |  |  |  |  |  |  | 被告實際施作計價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 說明 | 被告施作部分（加工費及大板材費用） |
| 拾壹 | 石材工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 頂級黃水晶石材大板-64片 | 才 | 1664 | 2,000 | 3,328,000 | 大板材費用 | 未施作 |
|  | 鋪二樓客廳，門口玄關及三樓走道 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 頂級黃水晶石材大板-22片 | 才 | 580 | 2,100 | 1,218,000 | 大板材費用 | 未施作 |
|  | 鋪三樓玄關主臥 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 頂級舊米黃石材大板(無瑕疵) | 才 | 3500 | 550 | 1,925,000 | 大板材費用 | - 五樓儲藏室已施作，面積79才，每才單價550元，共計43,450元(計算式：79＊550＝43,450…【五樓儲藏室大板材料費】)。 - 被告未就五樓儲藏室之加工部分報價【參見原證8】(故依匯佳石業之報價為39,690元…【五樓儲藏室加工費】)。 - 5樓儲藏室以外石材連工帶料未見被告報價(故依匯佳石業之報價為716,770元…【五樓儲藏室以外之大板材料費及加工費】)。 - 6樓走道及健身房已施作，面積422.36才，每才單價550元，再加計6樓水刀拼花連工帶料為15萬8000元，共計390,298元(計算式：422.36＊550＋158000＝390,298…【6樓走道及健身房大板材料費、6樓水刀拼花連工帶料】)。 - 被告就6樓走道及健身房之加工、施工面積為422.36才，施工單價為280元，共計118,260.8元(計算式：422.36＊280＝118,260.8…【6樓走道及健身房加工費】)。 - 關於此項目，被告僅施作五樓儲藏室、六樓走道及健身房，再加計6樓水刀拼花，前述已施作部分之加工及板材費用共計1,308,468元(計算式：43,450＋39,690＋716,770＋390,298＋118,260＝1,308,468)，其餘部份未施作。 - 關於此項目悉依被告報價計算，被告未報價部分，難認當事人間意思表示合致，故僅以匯佳石業之報價為準。 |
|  | 二樓大玄關，餐廳，廚房，和室，麻將間，三樓更衣室，儲藏室，各間客房，五樓儲藏室，六樓走道及健身房 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 頂級葡萄牙奧羅拉石材大板 | 才 | 360 | 850 | 306,000 | 大板材費用 | - 已施作。 - 面積為360才，每才加工、施工單價為280元，共計100,800元(計算式：360＊280＝100,800…【加工費】)。 - 前述已施作部分之加工與板材費共計406,800元(計算式：306,000【大板材料費】＋100,800＝406,800)。 |
|  | 鋪四樓女孩房 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 頂級維納斯白石材 | 才 | 680 | 750 | 510,000 | 大板材費用 | - 已施作。 - 面積為680才，每才加工、施工單價為280元，共計190,400元(計算式：680＊280＝190,400…【加工費】)。 - 前述已施作部分之加工與板材費共計700,400元(計算式：510,000【大板材料費】＋190,400＝700,400)。 |
|  | 鋪四樓客廳，玄關走道 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 頂級藍水晶石材大板 | 才 | 650 | 900 | 585,000 | 大板材費用 | 未施作 |
|  | 鋪四樓主臥室 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 頂級亞馬遜石材大板 | 才 | 320 | 1,200 | 384,000 | 大板材費用 | - 已施作。 - 面積為320才，每才加工、施工單價為280元，共計89,600元(計算式：320＊280＝89,600…【加工費】)。 - 前述已施作部分之加工與板材費共計473,600元(計算式：384,000【大板材料費】＋89,600＝473,600)。 |
|  | 鋪四樓男孩房 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 頂級灰姑娘石材大板 | 才 | 80 | 700 | 56,000 | 大板材費用 | - 已施作。 - 面積為80才，每才加工、施工單價為1280元，共計102,400元(計算式：80＊1280＝102,400…【加工費】)。 - 前述已施作部分之加工與板材費共計158,400元(計算式：56,000【大板材料費】＋102,400＝158,400)。 |
|  | 鋪四樓儲藏室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 石材大板總計 | 才 | 7834 |  | 8,312,000 |  |  |
| 備註 |  |  |  | 合計 |  |  | 前開已施作部分之加工與板材費共計3,047,668元(計算式：1,308,468＋406,800＋700,400＋473,600＋158,400＝3,047,668)。 |
|  |  |  |  | 設計費10% |  | 8,312,000 |  |
|  |  |  |  | 監造費0% |  |  |  |
|  |  |  |  | 營業稅5% |  |  |  |
| 本單為石板報價，未含施工費 |  |  |  | 總 計 |  | 8,300,000（合意計價金額） |  |
| 工程總價： 捌佰參拾壹萬貳仟 |  |  |  |  | 元整 |  |  |