附表三：

（幣別：新臺幣；小數點下均四捨五入）

| 編號 | 被證11項目 | 費用金額 | 修繕瑕疵 | 未完工 | 支出時間 | 未完成或瑕疵照片 | 完成後照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郡和有限公司 （水電材料） | 5,102元 |  | ○ | 107年11月14日 | 卷一第149、156、157、159、160、163、164頁（迴路、插座、開關、警報器未安裝） | 卷二第167至175頁 |
| 2 | 許朝勝師傅 （水電工資） | 16,000元 |  | ○ | 107年11月14日 | 同上 | 同上 |
| 3 | 許朝勝師傅 （水電材料） | 2,775元 及 11,782元 |  | ○ | 107年11月14日 | 同上 | 同上 |
| 4 | 秀工工程行 （摺紗門、置物架、倉庫清理） | 19,000元 |  | ○ | 107年11月16日 | 卷一第173頁（氣密窗沒裝紗門） | 卷二第176頁 |
| 5 | 歐德美國際興業有限公司 （木紋系統板鞋櫃、韓國LG人造石吧檯面、門片鑲玻璃、玻璃隔板） | 27,100元 |  | ○ | 107年11月20日 | - 卷一第132頁（吧檯未安裝大理石花紋檯面） - 卷一第151至153頁（系統櫃未安裝層板、玻璃） | 卷一第246至247、25 8至262、276至277 頁；卷二第177至179 頁 |
| 6 | 良恆景觀工程行 （廢土清運、排水清淤、排水管埋設） | 36,000元 |  | ○ | 108年1月12日 | 卷一第133至145頁（廢土廢棄物未清運、泥水堵住排水孔） | 卷二第180至181頁 |
| 7 | 志明室內裝修工程行 （廁所暗門修改/安裝、進水管修改配置） | 10,000元 |  | ○ | 108年1月10日 | 卷一第158、192頁（隱藏門版未做、廁所門未裝上去） | 卷一第251頁 |
| 8 | 環遊郡采迭區管理委員會 （裝潢保證金） | 50,000元 |  |  | 107年5月9日 | 卷一第133至145頁（廢土廢棄物未清運、泥水堵住排水孔） |  |
| 9 | 志明室內裝修工程行 （外推屋頂鋪設日式琉璃瓦片含基座防水底板/收邊瓦片架設、舊有鐵皮拆除/含清運、冷氣機座架設/冷氣室外機移位） | 112,750元 | ○ |  | 108年6月1日 | 卷一第165至167、193至197頁（鐵皮屋頂生鏽、琉璃瓦屋頂變成鐵皮屋頂、屋簷滲水、書房屋頂漏水、天花板漏水、牆面滲水） | 卷二第182至183頁 |