| 附表2、【數量包】終止契約前之另行雇工價差損害（105.3.24～105.7.15） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 另行發包廠商 | 另行發包契約 |  |  |  | 被告主張 |  | 本院判斷 |
|  |  | 簽約日 | 契約編號 | 工程名稱 | 契約出處 | 金額 | 證據出處 | 金額 |
| 1 | 研志 公司 | 105.5.5 | S0061 | 部分剩餘管線保溫工程 | 本院卷四第563頁 建造工程承攬契約 | 62萬379元 | 1.本院卷一第305至316頁之 工程計價/結算單及統一發票單據 2.本院卷四第375至385頁之 另行發包價差計算表 | 62萬379元 |
| 2 | 芳永 公司 | 105.5.25 | S3107 | V-1130/V-114 0/V-4010/V-4 040連接管線保溫工程 | 本院卷四第597頁 零星工程委辦單 | 9萬5592元 | 1.本院卷一第317至325頁之 工程計價/結算單及統一發票單據 2.本院卷四第375至385頁之 另行發包價差計算表 | 9萬5592元 |
| 3 | 芳永 公司 | 105.5.25 | S3108 | P-2020/E-202 0-1/E-2020-2連接管線 保溫工程 | 本院卷四第599頁 零星工程委辦單 | 3萬2532元 | 1.本院卷一第326至331頁之 工程計價/結算單及統一發票單據 2.本院卷四第375至385頁之 另行發包價差計算表 | 3萬2532元 |
| 4 | 翌鋒 公司 | 105.7.6 | S3119 | V-4040及R-3020連接管線保溫工程 | 本院卷四第601頁 零星工程委辦單 | 3萬2377元 | 1.本院卷一第332、333頁之 工程計價/結算單及統一發票單據 2.本院卷四第375至385頁之 另行發包價差計算表 | 3萬2377元 |
| 合計（未稅） |  |  |  |  |  | 78萬880元 |  | 78萬880元 |
| 合計（含稅） |  |  |  |  |  | 81萬9924元 |  | 81萬9924元 |