| 編號 | 時間序 | 原告簽約對象 | 契約內容 | 簽約之金額 | 被告否認追加工程且抗辯原告未施作 | 被告不爭執已給付之金額 | 被告主張抵銷 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103.9.15 | 誠永公司 | 景觀工程（公園） | 1,500,000元 |  | 787,500元 |  | 原證五 |
| 2 | 103.9.15 | 誠永公司 | 養護費 | 100,000元 |  |  |  | 原證六 |
| 3 | 103.11.10 | 福圓公司 | 景觀工程（中庭） | 3,400,000元 |  | 2,612,495元 | 531,840元 | 原證一 |
| 4 | 103.11.10 | 福圓公司 | 景觀工程（空中花園） | 1,200,000元 |  | 1,008,187元 |  | 原證四 |
| 5 | 104.8.3 | 福圓公司 | 景觀工程（路損復原、人行道移樹） | 349,820元 | 原告主張追加工程180,180元 | 100,000元 |  | 原證三 |
| 6 | 104.8.6 | 福圓公司 | 追加景觀植栽-中庭 | 218,820元 |  |  |  | 原證二 |
| 7 |  |  |  |  | 原告主張福圓公司追加大廳軟石20,475元 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 原告主張福圓公司追加AB棟草皮58,380元 |  |  |  |

附表