附表一：否認「追加項目」之理由                                                         (單位：新臺幣)

| 編號 | 項目 | 否認原因 | 理由及證據 | 應付金額 | 已付金額(證八) | 被告應再給付金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗碗機 | 不爭執 |  | 77,000 | 77,000 | 0 |
| 2 | 洗碗機稅金 | 不爭執 |  | 3,850 | 3,850 | 0 |
| 3 | 請電費用 | 不爭執 |  | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 4 | 請電費用稅金 | 不爭執 |  | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 5 | 儲熱熱水器 | 兩造議價結果 | 兩造就該項目前議價結果為7,500元，嗣本件紛爭發生後，原告方主張因熱水器廠商直接寄送至施工地點，遂擅自追加運費2,000元。惟原告未曾提出任何廠商單據，且此運費占熱水器價金高達27%，顯屬過高而不合理。為此，被告否認運費2,000元，原告應先提出單據舉證之，否則主張無理由。 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 6 | 代買拉簾門 | 不爭執 |  | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 7 | 夜間查線 | 瑕疵修補 | 因被告店址所在建築物共四層樓之管線均有連結，該項目係因原告進行水電工程時，施工不當而導致三樓以上住戶無水可用，屬於原本契約工項施工瑕疵之修補。 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 查線電話線 | 原本契約工項(水電工程「17-新配電話出口」及「18-新配網路出口」)，且非原告施作 | 因被告店址所在建築物共四層樓之管線均有連結，調查線路屬於原本水電工程中「17-新配電話出口」及「18-新配網路出口」(證二)之必要施工環節。 況且，此項目最終為訴外人協助被告洽詢中華電信所完成，此觀109年1月7日LINE對話紀錄(證四，第14頁)可明，原告未有任何施作行為。 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 騎樓天花板油漆 | 原本契約工項(裝潢工程「油漆」項下「1-全室天花噴白施做管漆白」) | 該項目屬於原本契約裝潢工程中「油漆」項下「1-全室天花噴白施做管漆白」(證二)施工範圍，被告否認為追加項目。倘原告認為係追加項目，原告應先舉證該項目與前揭原本契約裝潢工程項目有所差異，非屬原本契約工項。 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 熱水爐/現場補強補洞板 | 瑕疵修補 | 該項目屬於原本契約裝潢工程中「木作工程」項下「15-天花板開洞/補強及樓梯(後場窗花)」(證二)施工範圍，因原告設計不當而產生瑕疵，屬於原本契約工項施工瑕疵之修補。 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 磁磚運費 | 原本契約工項(裝潢工程「磁磚材料」)，或為原告好意施惠 | 原本契約屬於「連工帶料」，此觀19日報價單(證二)可明，而該項目既為運費，已包含於原本契約19日報價單「磁磚材料」項目之報價中。是原告自不得再請求。 退步言，縱非原本契約工項範圍，惟觀108年12月21日LINE對話紀錄，原告稱「我磁磚到也會一起拿下去」(證四，第5頁)等語，可知該項目乃原告「好意施惠」。 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 門片拆除 | 原告未施作 | 因原本契約工項(證二、三)中未有門片拆除之項目，且被告未要求原告拆除任何門片，對於該項目，原告應先舉證有取得被告等授權，否則原告若有此施作行為，已構成惡意破壞之侵權行為。 況且，被告翁立馨109年1月9日向原告質疑未經授權即拆除門片時，原告稱「因為是設備廠商施工拆，我們拆除時沒拆」(證四，第20頁)等語，可知原告已否認有此施工行為，現反向被告請求報酬，顯不合理。 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3F以上查電 | 原本契約工項(水電工程) | 因被告店址所在建築物共四層樓之管線均有連結，調查線路屬於原告進行原本水電工程前之必要施工環節。 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2F+地下室清潔打掃消毒 | 原告無償贈與 | 觀108年12月12日LINE對話紀錄，原告稱「有清潔」、「我幫你一起掃」(證四，第1頁)等語，可知該項目為原告無償贈與。 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 後場區面貼PVC塑膠地板(夜間施工)含料 | 原告無償贈與 | 觀19日報價單(證二)下方載有贈送項目「後場區PVC塑膠地磚」等語，可知此項目為原告無償贈與。 況且，兩造約定施工日共12日，原告應於108年12月30日前完工，詎料，原告遲至109年1月3日仍未開始該項目施工，有109年1月3日LINE對話紀錄，被告翁立馨問「後面那一間明天可以完成嗎」，而原告員工稱「後區顏色再麻煩您們挑一下」、「確定好我馬上備料明天一早師傅會過去處理」(證四，第11、12頁)等語為證，既原告可歸責而延宕工期，則夜間施工所增加成本，應由原告自行負責，該項目主張無理由。 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 廢棄物垃圾、PVC塑膠地磚 | 原本工項範圍(裝潢工程「拆除/其他工程」項下「4-既有廢棄物拆除處理」及「5-拆除搬運+垃圾車 工程廢棄物」；「木作工程」項下「17-面貼木3MM紋PVC塑膠地磚 修補」) | 「廢棄物垃圾」應包含於原本契約19日報價單「拆除/其他工程」項下「4-既有廢棄物拆除處理」及「5-拆除搬運+垃圾車 工程廢棄物」範圍內；而「PVC塑膠地磚」則屬於「木作工程」項下「17-面貼木3MM紋PVC塑膠地磚 修補」之範圍內，被告否認為追加項目。倘原告認為係追加項目，原告應先舉證該項目與前揭原本契約工項有所差異，非屬原本契約工項範圍。 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 瓦斯管聯絡申請 | 原告未施作 | 該項目係由被告皇博小吃部之法定代理人陳俞戎自行連絡瓦斯公司，事實上，原告未有任何施作行為，此觀108年12月31日LINE對話紀錄，原告僅告知被告「再麻煩跟瓦斯公司申請切線」(證四，第9頁)等語可稽。 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 後場區增加電源*2 | 原告無償贈與 | 該項目為原告無償贈與，此有19日報價單(證二)下方載有贈送項目「後場上掀插座*2」等語為證。 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 後場區廢除排水 | 被告無追加意思，且原告未施作 | 該項目所指施工內容不明，被告否認有追加該項目之合致意思表示，並否認原告有施作，對此，原告應先舉證雙方就該項目有合致意思表示，且有施作此項目，否則其主張無理由。 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 代買員工置物櫃(共六組) | 原告無償贈與 | 該等項目為原告無償贈與，此有109年1月9日LINE對話紀錄，原告稱「員工櫃是送的」、「匯款完，我們會親自拿下去，謝謝」(證四，第15頁)可稽。 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 員工置物櫃增加鎖片 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 置物櫃運費 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 追加後場區 6人桌(含運費) | 原告無償贈與 | 該等項目為原告無償贈與，此有19日報價單(證二)下方載有贈送項目「6人桌一張」等語為證，且有108年12月25日LINE對話紀錄，被告翁立馨問「你要送給我們後面6人座的部分可以像這一種嗎」，而原告不否認，並稱「同一種」(證四，第7頁)等語可稽。 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 騎樓地面南方松油漆(夜間施工) | 原告無償贈與 | 該項目為原告無償贈與被告，被告否認雙方有追加該項目之合意，對此，原告應先舉證雙方就該項目有合致意思表示，且確有施作此項目，否則其主張無理由。 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | LOGO牆面除膠打底四底三度 | 瑕疵修補 | 該項目屬於原本契約19日報價單「油漆」項下「3-前區局部批土粉刷」(證二)之施工範圍，因原告施工不當而產生瑕疵，前後共進場修補三次，屬於原本工項施工瑕疵之修補，被告否認為追加項目，對此，原告應先舉證兩造就該項目有追加工項之合意。 況且，被告109年1月5日開幕，惟原告延宕工期，就該項目遲至同年月4日晚間仍未修補完成，且造成空間粉塵瀰漫，損害被告之營業機具，不僅未賠償被告損失，卻反向被告請求該項目，已悖於「誠信原則」甚明。 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 10-27項稅金 | 無追加項目 | 如前所述，上開各項皆非追加項目，則原告請求該等項目稅金，自無理由。 | 0 | 0 | 0 |
|  | 監工費10% | 無追加項目 | 如前所述，上開各項皆非追加項目，則原告請求追加項目之監工費，亦無理由。 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 |  |  |  | 173,850 | 173,850 | 0 |