附表二：否認「非工程諮詢費」之理由

| 編號 | 否認理由 |
| --- | --- |
| 1 | 原本契約工項，蓋原告負責系爭工程整體之設計與施工，本有事先查看工地現場之從給付義務。 |
| 2 | 原本契約範圍，因兩造係就水電工程施工內容進行討論。 |
| 3 | 好意施惠，且對話內容無從證明原告有提供專業諮詢服務。 |
| 4 | 純屬聊天，原告稱「一定棒棒」等語，顯然非專業諮詢內容。 |
| 5 | 純屬聊天，無從證明原告有提供專業諮詢服務。 |
| 6 | 好意施惠，屬原告主動幫忙。 |
| 7 | 原本契約工項，此係兩造間確認動工日期。 |
| 8 | 原本契約工項，蓋被告在工地現場懸掛布條前，向原告瞭解施工現況，屬於定作人之權利，且詢問目的在避免干擾施工。況對話內容顯非專業諮詢內容。 |
| 9 | 好意施惠，非專業諮詢內容。 |
| 10 | 純屬聊天，非專業諮詢內容。 |
| 11 | 好意施惠，且與編號10為相同事項，重複計算。 |
| 12 | 好意施惠，非專業諮詢內容。且與編號10為相同事項，重複計算。 |
| 13 | 好意施惠，屬原告主動幫忙。 |
| 14 | 純屬聊天，非專業諮詢內容。 |
| 15 | 未經被告授權，且被告非對話之一方，無從證明原告有提供專業諮詢服務與被告。況對話內容屬於報價，顯非專業諮詢內容。 |
| 16 | 原本契約工項，此屬水電工程施工前，承攬人必須確認的資訊。況原告稱「再麻煩申請重印拍給我一下」、「請電要半個月」等語，僅係觀念通知，顯然非專業諮詢內容。 |
| 17 | 原本契約工項，蓋提供報價單與定作人，乃承攬人之義務，而對話內容顯係雙方議價磋商之過程，非另有專業諮詢內容。 |
| 18 | 好意施惠，屬原告主動幫忙。 |
| 19 | 與編號15為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 20 | 被告非對話之一方，無從證明原告有提供專業諮詢服務與被告。況對話內容屬於產品樣式評估與報價，顯非專業諮詢內容。 |
| 21 | 與編號20為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 22 | 與編號20為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 23 | 與編號20為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 24 | 與編號15為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 25 | 原本契約工項，原告負責系爭工程之整體設計與施工，報酬並含有監工費10%，本有負責現場溝通協調之義務。且對話內容顯非專業諮詢內容。 |
| 26 | 原本契約工項，原告負責系爭工程之整體設計與施工，報酬並含有監工費10%，本有負責現場溝通協調之義務。且對話內容顯非專業諮詢內容。 |
| 27 | 原本契約工項，蓋提供報價單與定作人，乃承攬人之義務，而對話內容顯係雙方議價磋商之過程，非另有專業諮詢內容。 |
| 28 | 好意施惠，且對話內容無從證明原告另有提供專業諮詢服務。 |
| 29 | 好意施惠，且對話內容無從證明原告另有提供專業諮詢服務。 |
| 30 | 與編號29為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 31 | 被告非對話之一方，無從證明原告有提供專業諮詢服務與被告。況對話內容屬於產品樣式估價，顯非專業諮詢內容。 |
| 32 | 好意施惠，對話內容無從證明原告另有提供專業諮詢服務。且與編號28為相同事項，重複計算。 |
| 33 | 與編號31為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 34 | 與編號31為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 35 | 與編號31為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 36 | 與編號31為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 37 | 對話內容模糊且不明，無從證明原告有提供專業諮詢服務。況原告所指提供系爭工程之發票與被告，乃原本契約工項之從給付義務，原告顯未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 38 | 與編號29為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 39 | 贈與契約範圍，因6人座位係原告無償贈與被告之項目，兩造討論樣式內容，原告顯未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 40 | 原本契約工項，「磁磚材料」屬於19日報價單之項目，原告本有隨時報告施工進度之義務，顯非另外提供專業諮詢服務。 |
| 41 | 原本契約工項，「木作工程」屬於19日報價單之項目，原告本有隨時報告施工進度之義務，顯非另外提供專業諮詢服務。 |
| 42 | 贈與契約範圍，員工櫃係原告無償贈與被告之項目，確認工程進度乃被告之權利，原告顯未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 43 | 贈與契約範圍，地下室及二樓清潔皆係原告無償贈與被告之項目，確認工程進度乃被告之權利，原告顯未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 44 | 原本契約工項，水電工程屬於23日報價單之項目，確認工程進度乃被告之權利，原告顯未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 45 | 原本契約工項，對話內容顯係兩造就櫃檯木作工程施工方式的溝通協商，原告顯未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 46 | 原本契約工項，因被告店址所在建築物共四層樓之管線均有連結，調查線路屬於原告進行水電工程前之必要施工環節。況且，自始即原告基於施工需求，主動與房東聯絡，被告未曾授意，亦屬好意施惠。 |
| 47 | 原本契約工項，確認本來電線管路乃原告進行水電工程前之必要施工環節，原告施工前未盡此查線義務，已有瑕疵。且觀對話內容，純屬原告報告施工狀況，與兩造溝通施工方式，原告顯未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 48 | 原本契約工項，確認本來電線管路乃原告進行水電工程前之必要施工環節，原告施工前未盡此查線義務，已有瑕疵。且觀對話內容，純屬原告報告施工狀況，與兩造溝通施工方式，原告顯未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 49 | 與編號46為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 50 | 原本契約工項，此係兩造間確認工程進度與完工日期，因原告施工進度嚴重遲誤，被告為確保如期完工，方對原告加以督促，原告顯未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 51 | 對話內容模糊且不明，無從證明原告有提供專業諮詢服務。況原告所指木工、水電大電款項討論，乃兩造間議價溝通，屬於原本契約工項，原告顯未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 52 | 對話內容模糊且不明，無從證明原告有提供專業諮詢服務。倘原告係指請款事宜者，屬於原本契約工項，原告顯未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 53 | 被告非對話之一方，無從證明原告有提供專業諮詢服務與被告。 |
| 54 | 好意施惠，非專業諮詢內容。 |
| 55 | 原本契約工項，因原告水電工程施工瑕疵，造成二樓無水可用，被告請求原告修補瑕疵，顯屬原本契約範圍，非另外提供專業諮詢服務。 |
| 56 | 原本契約工項，因原告油漆工程施工瑕疵，且施工後未立刻清潔，被告請求原告修補瑕疵，顯屬原本契約範圍，非另外提供專業諮詢服務。況從對話中原告稱「不好意思」等語，可知原告自知理虧，現反向被告請求諮詢費，實有悖於「誠信原則」。 |
| 57 | 原本契約工項，因原告施工有疏漏而未完成，被告請求原告修補，顯屬原本契約範圍，非另外提供專業諮詢服務。 |
| 58 | 純屬聊天，因被告店內監視器工具遺失，乃詢問原告是否知情，對話內容顯非專業諮詢內容。況「監視器插孔沒電」屬於原告水電工程之施工瑕疵，被告請求原告修補瑕疵，顯屬原本契約工項，非另外提供專業諮詢服務。 |
| 59 | 與編號58為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 60 | 原本契約工項，因原告水電工程施工有瑕疵，被告請求原告修補瑕疵，顯屬原本契約範圍，非另外提供專業諮詢服務。 |
| 61 | 與編號60為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 62 | 純屬聊天，對話中原告稱「再麻煩跟瓦斯公司申請切線」等語，顯係觀念通知。而事實上，該項目係由被告皇博小吃部之法定代理人陳俞戎自行連絡瓦斯公司，原告未另外提供專業諮詢服務。 |
| 63 | 原告未舉證。倘原告係指將設備進場一事通知被告者，因原告負責系爭工程之整體設計與施工，報酬並含有監工費10%，本有負責現場溝通協調之義務，屬於原本契約工項。況原告主動告知被告，屬於好意施惠或觀念通知，未有另外提供專業諮詢服務。 |
| 64 | 與編號63為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 65 | 與編號58為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 66 | 原本契約工項，因原告施工有瑕疵之嫌，被告向原告確認並請求修補，顯屬原本契約範圍，非另外提供專業諮詢服務。 |
| 67 | 原本契約工項，因原告施工進度落後，被告向原告確認並請求完工，顯屬原本契約範圍，非另外提供專業諮詢服務。況原告最終亦未提供大圖與被告，現反向被告請求諮詢費，實有悖於「誠信原則」。 |
| 68 | 原本契約工項，因原告施工進度落後且有瑕疵，被告向原告確認，請求修補瑕疵並盡速完工，顯屬原本契約範圍，非另外提供專業諮詢服務，此有兩造完整對話紀錄(證四，第9至11頁)可稽。 |
| 69 | 原本契約工項，因原告水電工程施工有瑕疵，造成店內嚴重淹水，經被告通知後，主動提出修補方式，屬於原本契約之瑕疵修補義務，且被告未有授意，亦屬好意施惠，此有兩造完整對話紀錄(證四，第12至14頁)可稽。復與編號68為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 70 | 被告非對話之一方，且內容不明，無從證明原告有提供專業諮詢服務與被告。 |
| 71 | 與編號68為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 72 | 與編號68為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 73 | 贈與契約範圍，外地板油漆係原告無償贈與被告之項目，確認工程進度乃被告之權利，原告顯未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 74 | 純屬聊天，非專業諮詢內容。且原告保留剩餘油漆贈與被告，亦屬好意施惠，原告實未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 75 | 贈與契約範圍，「後場區PVC塑膠地磚」為原告無償贈與被告之項目，而對話內容係原告主動請被告挑選地磚顏色，顯屬原本契約範圍，非另外提供專業諮詢服務。 |
| 76 | 原本契約工項，因原告水電工程施工瑕疵，造成水槽無水可用，經被告通知後，原告主動聯絡水電人員到場修補瑕疵，顯屬原本契約範圍，非另外提供專業諮詢服務。 |
| 77 | 原本契約工項，因原告之清潔人員未經同意擅自使用被告所有之工具，經被告通知後，原告自知理虧稱「我再買組新的還你」等語，對話內容顯非專業諮詢服務，原告先有侵權行為之嫌，現反向被告請求諮詢費，已悖於「誠信原則」。 |
| 78 | 贈與契約範圍，員工櫃係原告無償贈與被告之項目，因原告施工有瑕疵，被告乃請求原告修補瑕疵。又「後場區PVC塑膠地磚」亦為原告無償贈與被告之項目，因原告施工不當，造成地板沾黏污漬，被告乃請求原告修補瑕疵。諸此皆非另外提供專業諮詢服務。 |
| 79 | 好意施惠，屬原告主動幫忙。 |
| 80 | 純屬聊天，觀對話內容可知，原告僅主動提醒被告應聯絡中華電信，未提供任何專業諮詢服務，且最終該項目為訴外人協助洽詢中華電信所完成。 |
| 81 | 贈與契約範圍，員工櫃係原告無償贈與被告之項目，對話內容僅為兩造就樣式之溝通與討論，原告未另外提供專業諮詢服務。 |
| 82 | 被告非對話之一方，無從證明原告有提供專業諮詢服務與被告。 |
| 83 | 對話內容模糊且不明，無從證明原告有提供專業諮詢服務。倘原告係指報價單修改事宜者，屬於兩造就報酬與工項之磋商，乃原本契約工項，原告顯未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 84 | 原本契約工項，因原告施工有瑕疵且有未完成工項，經被告多次通知後，原告始願意與被告進行驗收事宜，兩造並為後續解決問題之磋商協調，原告實未另外提供專業諮詢服務與被告。 |
| 85 | 與編號84為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 86 | 好意施惠，屬原告主動分享經驗，非專業諮詢內容。 |
| 87 | 與編號86為相同事項，重複計算。理由同。 |
| 88 | 原本契約工項，因原告水電工程施工有瑕疵，造成被告店內監視器故障，被告請求原告修補瑕疵，顯屬原本契約範圍，非另外提供專業諮詢服務。 |
| 89 | 被告非對話之一方，無從證明原告有提供專業諮詢服務與被告。況原告承攬水電工程，報告施工進度乃其原本契約內之義務。 |
| 90 | 原告未舉證，兩造就系爭工程前已合意總價新臺幣108萬元，原告單以網頁擷取資料，無從證明兩造另有給付設計費之意思表示合致。 |