判決附表

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 1 | 臺鐵車站及停車場 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 電力及插座幹線及分路系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 電纜架：平直梯型；W300mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 250 | 2,246 | 2,246 | 561,525 | 2,246 | 561,500 | - .結算數量以業主結算數量為準。 - .按業主結算數量，乘以契約單價計算。 - .本項複價應為：250元/公尺x2246公尺=561500元，被上訴人計算錯誤。 |
| 4 | 電纜架：平直梯型；W600mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 550 | 4,581 | 4,581 | 2,519,550 | 4,581 | 2,519,550 | - .結算數量以業主結算數量為準。 - .按業主結算數量，乘以契約單價計算。 |
| 5 | 電纜架：平直梯型；W900mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 850 | 32 | 31.9 | 27,115 | 32 | 27,115 | 同項次4。 |
| 6 | 電纜架：90度水平接頭；W300mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 250 | 72 | 72 | 18,000 | 72 | 18,000 | 同項次4。 |
| 7 | 電纜架：90度水平接頭；W600mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 550 | 175 | 175 | 96,250 | 175 | 96,250 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 8 | 電纜架：90度水平接頭；W900mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 9 | 電纜架：水平T型接頭；W300mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 250 | 14 | 14 | 3,500 | 14 | 3,500 | 同項次4。 |
| 10 | 電纜架：水平T型接頭；W600mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 550 | 120 | 120 | 66,000 | 120 | 66,000 | 同項次4。 |
| 11 | 電纜架：水平T型接頭；W900mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 12 | 電纜架：水平X型接頭；W300mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 13 | 電纜架：水平X型接頭；W600mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 550 | 14 | 14 | 7,700 | 14 | 7,700 | 同項次4。 |
| 14 | 電纜架：水平X型接頭；W900mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 15 | 電纜架：漸縮接頭；W600-300mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 250 | 10 | 10 | 2,500 | 10 | 2,500 | 同項次4。 |
| 16 | 電纜架：漸縮接頭；W900-600mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 17 | 電纜架：90度垂直內接頭；W300mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 250 | 10 | 10 | 2,500 | 10 | 2,500 | 同項次4。 |
| 18 | 電纜架：90度垂直內接頭；W600mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 550 | 4 | 4 | 2,200 | 4 | 2,200 | 同項次4。 |
| 19 | 電纜架：90度垂直內接頭；W900mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 20 | 電纜架：垂直外接頭；W300mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 250 | 5 | 5 | 1,250 | 5 | 1,250 | 同項次4。 |
| 21 | 電纜架：垂直外接頭；W600mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 550 | 5 | 5 | 2,750 | 5 | 2,750 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 22 | 電纜架：垂直外接頭；W900mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 只 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 23 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管220mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 24 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管280mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 115 | 514 | 514 | 59,053 | 513.5 | 59,053 | 同項次4。 |
| 25 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管360mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 26 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管420mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 175 | 1,230 | 1,230 | 215,198 | 1,229.7 | 215,198 | 同項次4。 |
| 27 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管540mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 245 | 757 | 757 | 185,514 | 757.2 | 185,514 | 同項次4。 |
| 28 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管700mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 295 | 40 | 40 | 11,800 | 40 | 11,800 | 同項次4。 |
| 29 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管820mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 345 | 38 | 38 | 13,110 | 38 | 13,110 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 30 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管1040mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 445 | 19 | 19 | 8,544 | 19 | 8,455 | - .同項次4。 - .本項複價應為：445元/公尺x19公尺=8455元，被上訴人計算錯誤。 |
| 31 | PVC導線管150mm0（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 715 | 2,688 | 15.2 | 10,868 | 15.2 | 10,868 | 查業主結算數量固為2688公尺，惟觀「1區U+1層外牆底板（SEM）結構機電平面圖（3/5）」記載，本項由上訴人施作之PVC導線管數量為15.2M（見本院卷四第79頁），未見上訴人有施作其他位置之本項工程，本項結算數量應為15.2公尺。 |
| 32 | 25KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；250SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 250 | 639 | 639 | 159,750 | 639 | 159,750 | 同項次4。 |
| 33 | 25KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；60SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 34 | 5KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；250SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 35 | 5KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；100SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 150 | 1,379 | 1,379 | 206,850 | 1,379 | 206,850 | 同項次4。 |
| 36 | 5KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；60SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 37 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；250SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 120 | 11,832 | 11,832 | 1,419,840 | 11,832 | 1,419,840 | 同項次4。 |
| 38 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；200SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 110 | 6,588 | 6,588 | 724,680 | 6,588 | 724,680 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 39 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；150SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 100 | 12,109 | 12,109 | 1,210,900 | 12,109 | 1,210,900 | 同項次4。 |
| 40 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；125SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 90 | 72 | 72 | 6,480 | 72 | 6,480 | 同項次4。 |
| 41 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；100SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 80 | 4,713 | 4,713 | 377,040 | 4,713 | 377,040 | 同項次4。 |
| 42 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；80SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 70 | 716 | 716 | 50,120 | 716 | 50,120 | 同項次4。 |
| 43 | 25KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；250SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 60 | 4,678 | 4,678 | 280,680 | 4,678 | 280,680 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 44 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；60SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 40 | 5,800 | 5,800 | 232,000 | 5,800 | 232,000 | 同項次4。 |
| 45 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；38SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 30 | 2,207 | 2,207 | 66,210 | 2,207 | 66,210 | 同項次4。 |
| 46 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 25 | 1,445 | 1,445 | 36,125 | 1,445 | 36,125 | 同項次4。 |
| 47 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 20 | 3,525 | 3,525 | 70,500 | 3,525 | 70,500 | 同項次4。 |
| 48 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 15 | 2,054 | 2,054 | 30,810 | 2,054 | 30,810 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 49 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 60 | 3,061 | 3,061 | 183,660 | 3,061 | 183,660 | 同項次4。 |
| 50 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 120 | 1,200 | 1,200 | 144,000 | 1,200 | 144,000 | 同項次4。 |
| 51 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 80 | 1,223 | 1,223 | 97,840 | 1,223 | 97,840 | 同項次4。 |
| 52 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 53 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 54 | 5KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；250SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 200 | 10,831 | 10,831 | 2,166,200 | 10,831 | 2,166,200 | 同項次4。 |
| 55 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；250SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 120 | 20,744 | 20,744 | 2,489,280 | 20,744 | 2,489,280 | 同項次4。 |
| 56 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；150SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 100 | 12,572 | 12,572 | 1,257,200 | 12,572 | 1,257,200 | 同項次4。 |
| 57 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；125SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 58 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；80SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 70 | 2,610 | 2,610 | 182,700 | 2,610 | 182,700 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 59 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；60SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 60 | 7,101 | 7,101 | 426,060 | 7,101 | 426,060 | 同項次4。 |
| 60 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；38SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 40 | 18,293 | 18,293 | 731,720 | 18,293 | 731,720 | 同項次4。 |
| 61 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；30SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 62 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 30 | 3,360 | 3,360 | 100,800 | 3,360 | 100,800 | 同項次4。 |
| 63 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 25 | 3,528 | 3,528 | 88,200 | 3,528 | 88,200 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 64 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 20 | 16,970 | 16,970 | 339,400 | 16,970 | 339,400 | 同項次4。 |
| 65 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 15 | 7,023 | 7,023 | 105,345 | 7,023 | 105,345 | 同項次4。 |
| 66 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 100 | 1,790 | 1,790 | 179,000 | 1,790 | 179,000 | 同項次4。 |
| 67 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 80 | 1,500 | 1,500 | 120,000 | 1,500 | 120,000 | 同項次4。 |
| 68 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 60 | 446 | 446 | 26,760 | 446 | 26,760 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 69 | 25KV電纜熱縮型終端處理頭（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 式 | 133,000 | 0.5 | 0.5 | 66,500 | 0.5 | 66,500 | 查業主結算明細表記載（見本院卷四第90頁），業主與被上訴人間契約數量為24組，結算數量為12組，故上訴人完成數量為：12/24=0.5。 |
| 70 | 5KV電纜熱縮型終端處理頭（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 式 | 260,000 | 0.18 | 0.18 | 47,580 | 0.184 | 47,840 | 查業主結算明細表記載（見本院卷四第91頁），業主與被上訴人間契約數量為294組，結算數量為54組 ，故上訴人完成數量為：54/294=0.184。 |
|  | 小計（項次1至70） |  |  |  |  | 17,439,156 |  | 17,439,303 |  |
| 71 | 電力及插座系統配電 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 隧道插座盤，壁掛型1000mmx900mmx300mm（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 組 | 2,700 | 38 | 38 | 102,600 | 38 | 102,600 | 同項次4。 |
| 73 | 電力分電盤，壁掛型1200mmx800mmx200mm（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 組 | 2,700 | 39 | 39 | 105,300 | 39 | 105,300 | 同項次4。 |
| 74 | 模鑄式變壓器TR3§50KA380V-208/120V（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 組 | 7,500 | 1 | 1 | 7,500 | 1 | 7,500 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 75 | 模鑄式變壓器TR3§20KA380V-208/120V（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 組 | 5,500 | 1 | 1 | 5,500 | 1 | 5,500 | 同項次4。 |
| 76 | 模鑄式變壓器TR3§10KA380V-208/120V（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 組 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 77 | 插座分電箱壁掛式（36P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉 線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 組 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 78 | 插座分電箱壁掛式（30P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉 線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 組 | 1,100 | 4 | 4 | 4,400 | 4 | 4,400 | 同項次4。 |
| 79 | 插座分電箱壁掛式（24P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉 線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 組 | 1,000 | 6 | 6 | 6,000 | 6 | 6,000 | 同項次4。 |
| 80 | 插座分電箱壁掛式（18P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉 線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 組 | 900 | 2 | 2 | 1,800 | 2 | 1,800 | 同項次4。 |
| 81 | 插座分電箱壁掛式（12P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉 線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 組 | 800 | 16 | 16 | 12,800 | 16 | 12,800 | 同項次4。 |
| 82 | 插座分電箱壁掛式（6P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 組 | 700 | 10 | 10 | 7,000 | 10 | 7,000 | 同項次4。 |
|  | 小計（項次71至82） |  |  |  |  | 252,900 |  | 252,900 |  |
| 83 | 環控電氣配電（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 84 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管220mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 85 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管280mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 86 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管360mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 158 | 724 | 724 | 114,392 | 724 | 114,392 | 同項次4。 |
| 87 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管420mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 189 | 1,705 | 1,705 | 322,245 | 1,705 | 322,245 | 同項次4。 |
| 88 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管540mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 252 | 260 | 260 | 65,520 | 260 | 65,520 | 同項次4。 |
| 89 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管820mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 378 | 168 | 168 | 63,580 | 168 | 63,504 | 1.同項次4。 2.本項複價應為：378元/公尺x168公尺=63504元，被上訴人計算錯誤。 |
| 90 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管1040mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費） | 公尺 | 504 | 229 | 229 | 115,416 | 229 | 115,416 | 同項次4。 |
|  | 小計（項次83至90） |  |  |  |  | 681,153 |  | 681,077 |  |
| 91 | 環控電氣配電（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 92 | 5KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 93 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；250SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 94 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；200SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 95 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；100SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 96 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；60SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 97 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；38SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 40 | 1,367 | 1,367 | 54,680 | 1,367 | 54,680 | 同項次4。 |
| 98 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；30SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 99 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 100 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 101 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 102 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 103 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；3.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 104 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；80SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 105 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；60SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 106 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；38SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 107 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；30SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 108 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 109 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 110 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 111 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 112 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；38SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 160 | 2,000 | 2,000 | 320,000 | 2,000 | 320,000 | 同項次4。 |
| 113 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；30SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 140 | 2,225 | 2,225 | 311,500 | 2,225 | 311,500 | 同項次4。 |
| 114 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 120 | 1,090 | 1,090 | 130,800 | 1,090 | 130,800 | 同項次4。 |
| 115 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 100 | 457 | 457 | 45,700 | 457 | 45,700 | 同項次4。 |
| 116 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 80 | 958 | 958 | 76,640 | 958 | 76,640 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 117 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 118 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；8/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 119 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；150SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 100 | 3,800 | 3,800 | 380,000 | 3,800 | 380,000 | 同項次4。 |
| 120 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 25 | 2,300 | 2,300 | 57,500 | 2,300 | 57,500 | 同項次4。 |
| 121 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 122 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 123 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；3.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 124 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；80SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 125 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 126 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 127 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 128 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 129 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；38SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 160 | 3,946 | 3,946 | 631,360 | 3,946 | 631,360 | 同項次4。 |
| 130 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；30SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 140 | 1,564 | 1,564 | 218,960 | 1,564 | 218,960 | 同項次4。 |
| 131 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 120 | 7,153 | 7,153 | 858,360 | 7,153 | 858,360 | 同項次4。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 132 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 100 | 1,420 | 1,420 | 142,000 | 1,420 | 142,000 | 同項次4。 |
| 133 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管 ，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 134 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 60 | 7,000 | 7,000 | 420,000 | 7,000 | 420,000 | 同項次4。 |
| 135 | 600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；8/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 公尺 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同項次4。 |
| 136 | 5KV電纜熱縮型終端處理頭（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 式 | 120,000 | 0.8 | 0.8 | 96,000 | 0.8 | 96,000 | 查業主結算明細表記載（見本院卷四第100頁），業主與被上訴人間契約數量為20組，結算數量為16組，故上訴人完成數量為：16/20=0.8。 |
|  | 小計（項次90至136） |  |  |  |  | 3,743,500 |  | 3,743,500 |  |
| 137 | 照明系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 138 | 照明分電箱壁掛式（42P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉 線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 組 | 1,400 | 3 | 3 | 4,200 | 3 | 4,200 | 同項次4。 |
| 139 | 照明分電箱壁掛式（36P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉 線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 組 | 1,200 | 3 | 3 | 3,600 | 3 | 3,600 | 同項次4。 |
| 140 | 照明分電箱壁掛式（24P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉 線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費） | 組 | 1,000 | 12 | 12 | 12,000 | 12 | 12,000 | 同項次4。 |
|  | 小計（項次137至140） |  |  |  |  | 19,800 |  | 19,800 |  |
|  | 小計（項次1至140） |  |  |  |  | 22,136,509 |  | 22,136,580 |  |
| 141 | 工程保險費 | 式 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0.529576 | 111,211 | 1.系爭契約未稅總價原為4900萬元（見本院卷一第96頁採購詳細價目單），扣除本附表項次141至148間接費用7,199,442元後，直接工程費為 41,800,558元。 2.被上訴人有施作前開工程金額如「小計（項次1至140）」所示，本項工程保險費結算數量，應按比例計算為： 22,136,580/41,800,558元=0.529576。 |
| 142 | 工程管理及利潤（含品質管理及檢試驗費） | 式 | 1,139,442 | 0 | 0 | 0 | 0.529576 | 603,421 | 同項次141，按比例計算。 |

| 項次 | 說明 | 契約 |  | 業主結算數量 | 被上訴人主張 |  | 原審判斷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 單價A |  | 結算數量 B | 結算複價=AxB | 結算數量C | 結算複價=AxC | 理由 |
| 143 | 勞工安全衛生管理費 | 式 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0.529576 | 317,746 | 同項次141，按比例計算。 |
| 144 | 吊車費用（含指揮手） | 式 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0.529576 | 423,661 | 同項次141，按比例計算。 |
| 145 | 自走車租賃費（3M） | 式 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0.529576 | 741,406 | 同項次141，按比例計算。 |
| 146 | 運雜費（站體橫向搬運）堆高機 | 式 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0.529576 | 158,873 | 同項次141，按比例計算。 |
| 147 | 線架配件.機具損耗.大小五金.端子.標示.大彎…等雜項 | 式 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.529576 | 1,323,940 | 同項次141，按比例計算。 |
| 148 | 台電送電跑照作業相關費用 |  | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250,000 | 本項台電送電跑照作業應僅限於1次，而高雄車站既已通車營運，上訴人應已完成本項作業，應予完整1式計價。 |
|  | 小計（項次141至148） |  | 7,199,442 |  |  | 0 |  | 3,930,258 |  |
|  | 小計（項次1至148） |  |  |  |  | 22,136,509 |  | 26,066,838 |  |
| 149 | 營業稅 |  |  |  |  | 1,106,825 |  | 1,303,342 | 上列金額X0.05 |
|  | 合計（項次1至149） |  |  |  |  | 23,243,334 |  | 27,370,180 |  |